###### Termo de Abertura do Projeto
Documento: Termo de Abertura do Projeto
Organização: LLVN
Projeto: Sistema de controle de doação do Centro de Doadores de Sangue
Cliente: Professor Reginaldo Ré
Gerente do Projeto: Luís Fernando Cavalcante dos Santos
Previsão de Início: 27 de Setembro de 2016
Previsão de Término: 13 de Dezembro de 2016

Tabela de Versões
Data	Versão	Autor	Descrição

Qual oportunidade está sendo aproveitada por meio deste projeto?
Este projeto explora os estudos do próprio gerente de projetos, Frederico, para sua certificação PMP, complementados por seu pós-graduação em Gerenciamento de Projetos pela PUC-RS e suas diversas certificações em ITIL para a construção de um curso inteiramente gratuito que possa contribuir para a maior adoção de boas práticas de gestão por toda a comunidade brasileira e, principalmente, para beneficiar os visitantes do Blog Café com ITIL.
###### Objetivos do Projeto
- Forçar uma mudança no mercado de ensino de gestão nos próxmos dois anos;
- Capacitar com qualidade os alunos do curso;
- Promover adoção de boas práticas de gerenciamento de projetos; e
- Promover o Blog Café com ITIL.
###### Entregas Previstas para o Projeto
- Referencial em formato de artigos para os visitantes de forma que tenham onde buscar referências e material para reflexão;
- Documentos de projetos que sirvam como exemplo para seu trabalho de gestão também por meio de artigos;
- Curso inteiramente gratuito a ser apresentado no YouTube® sem custos para a comunidade profissional e que tenha uma área dentro do blog para downloads do material gravado;
- Integração de todo o material construído aos vídeos que serão gravados; e
- Elaboração de um simulado gratuito de 100 questões.
###### Entregas e Critérios de Aceitação
- Entrega: artigos sobre todas as áreas de conhecimento de gestão de projetos para serem utilizados como material de revisão e consulta por parte dos futuros alunos.
- Critérios de Aceitação: os artigos tem de estar bem escritos e ter suas informações revistas, além de estarem formatados de forma a aumentar a proabilidade de serem encontrados por ferramentas de busca. Precisam ser bons de ler e fáceis de achar.
- Entrega: documentos de projetos para referência durante o curso. Estes documentos deverão apresentar, de forma prática e simples, o resultado dos esforços de gerenciamento de projetos, entradas e saídas dos processos sempre que possível.
- Critérios de Aceitação: os documentos precisam ser simples, devem ser verificados por outros membros do Blog Café com ITIL antes da publicação e precisam ser compactos.
- Entrega: material gráfico criado a partir de referências, como o PMBoK, para ser utilizado nas apresentações a serem construídas em PowerPoint para o curso.
- Critérios de Aceitação: imagens que não sejam simples cópias do que está no material de referência, mas que sejam únicas e apresentem os conceitos que devem apresentar de forma clara e pontual.
- Entrega: apresentações em PowerPoint para todos os módulos do curso, que devem ser correspondentes aos capítulos do PMBoK além do capítulo adicional de código de conduta.
- Critérios de Aceitação: apresentações sintéticas, com textos explicativos e boa base para a futura narração.
- Entrega: simulado com 100 questões, respostas e referencial para cada pergunta.
- Critérios de Aceitação: as perguntas devem ser originais e o referencial das perguntas e respostas deve ser apresentado integralmente.
###### Breve Descrição do Projeto
Enquanto estuda para a certificação, o gerente de projetos também instrutor do curso irá construir artefatos de gerenciamento de projetos e artigos para futura consulta por parte dos alunos que irão assistir ao curso. Tendo concluído os artigos, serão gravados os vídeos e publicados de forma gratuita no YouTube. Os vídeos terão seu áudio gravado em um estúdio de som, mixados e integrados aos vídeos. O design gráfico do material será construído por Mauíra Borja, designer, antes da gravação dos áudios.
###### Premissas do Projeto
- Todas as imagens e o trabalho de desenho gráfico necessário para a construção das apresentações será iniciado antes das gravações;
- Ao início do trabalho de criação das apresentações, todas as imagens estarão prontas;
- O instrutor e autor do curso alocará 8 horas diárias de seu tempo durante a execução do projeto; e
- Em momento algum o curso será cobrado da comunidade e será exibido gratuitamente pelo YouTube e estará disponível para download, em formato de vídeo, no blog Café com ITIL.
###### Restrições do Projeto
- O projeto terá de ser realizado no máximo até o fim de outubro, pois existe uma convocação de concurso prevista para novembro onde o autor e instrutor deverá ir trabalhar para o Governo Federal e não terá mais tempo disponível; e
- O projeto não pode custar mais de 5 mil reais, pois este é o total de dinheiro que pode ser investido no projeto sem colocar em risco a saúde financeira do Blog Café com ITIL
###### Cronograma Preliminar

###### Orçamento Preliminar
- R$ 1.000,00 – arte do curso em PowerPoint;
- R$ 1.000,00 – mixagem do som;
- R$ 1.000,00 – arte das imagens de apoio ao curso;
- R$ 1.000,00 – reserva de contingência; e
- R$ 1.000,00 – reserva gerencial.
- Total: R$ 5.000,00
###### Riscos Iniciais Relacionados ao Projeto
- Risco: O pouco tempo alocado para a elaboração do simulado pode atrasar o projeto, pois mais tempo pode ser necessário para a elaboração do mesmo
  - Mitigação: ao trabalhar na construção das apresentações em PowerPoint para cada módulo, construir perguntas para o simulado na etapa de revisão de forma a diminuir o volume de questões a serem criadas na semana final.
- Risco: Pode ser necessário mais tempo para a construção das apresentações por módulo, visto que alguns módulos são mais complexos e que riscos desconhecidos podem afetar o trabalho.
  - Plano de alocação de recursos em decorrência de aceitação do risco: o tempo alocado para os módulos deve ser suficiente, todavia, caso não seja possível concluir o trabalho de cada semana dentro da mesma semana, serão alocados recursos adicionais durante os finais de semana para garantir as entregas.
Sessão de Ferramentas e Controle de Versão:
- Ferramentas: https://github.com/ES2-2016
- Controle de Versão: https://github.com/ES2-2016/Felipe/issues
###### Pré-designação da Equipe
- Gerente: Luís Fernando
- Analista: Felipe Fronchetti
- Testadora: Noemi Scherer
- Desenvolvedor: Vinícius Ribeiro
###### Assinantes do Termo
João Badanha – Autor no blog e co-fundador do Blog Café com ITIL
Ronaldo Gordon – Autor no blog e co-fundador do Blog Café com ITIL

Sessão de ferramentas utilizadas (endereço do github, etc)