Declaração de Escopo

Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	29/09/16	Luís Fernando	Descrever o objetivo desse documento, situação atual e justificativa do projeto, objetivo SMART, escopo do produto, exclusões do projeto.
2.0	03/10/16	Luís Fernando	Descrever a exclusão do projeto, restrições, premissas e aprovações.

# Objetivos deste documento
Gerenciar o escopo do projeto requer um Plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos do escopo abordado nesse termo.
# Situação atual e justificativa do projeto
A declaração de escopo se enquadra no processo de definição dos requisitos do projeto e as datas para cada entrega. É preciso criar uma declaração de escopo para definir melhor cada etapa que será realizado no projeto: o passo a passo do que será implementado na primeira, segunda e terceira entrega, os requisitos funcionais de cada etapa e os critérios de aceitações.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto
O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação de cada entrega, respeitar as restrições e cronograma de execução e principalmente atender os objetivos abaixo:
- O sistema deve permitir o registro dos dados dos doadores de sangue, o sistema não deve permitir o registro de possíveis doadores com idade superior a 69 anos e o sistema deve permitir apenas ao responsável pelo hemocentro (gerente) indicar quem são os usuários autorizados a utilizar o sistema.
- O sistema deve informar dados relacionados a última doação (se existir) feita pelo usuário, deve permitir o registro dos dados dos exames e deve permitir o registro da aptidão, tempo inapto e a descrição da inaptidão, se inapto, do doador baseado nas questões e nos exames feitos ao doador.
- O sistema deve permitir o registro de bolsas de sangue e deve informar quantidade de bolsas de sangue no banco de sangue.
# Escopo do Produto
A primeira entrega do projeto consiste na seguinte etapa: gerenciamento do cadastro do gerente, funcionários e do gerente. Abaixo encontra-se todos os requisitos com suas características que devem ser realizados nessa primeira etapa.
RF. 1: Registro de dados dos doadores de sangue.
Descrição: Os funcionários poderão efetuar o registro dos dados cadastrais dos doadores.
Entrada: .
Processo: O cadastro será incluído no banco de dados.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

RF. 2: Limite de idade para o cadastro
Descrição: Doadores que tenham mais de 69 anos não devem ser cadastrados no sistema.
Entrada:.
Processo: .
Saída: Mensagem de erro caso seja identificado um cadastro de alguem com mais de 69 anos.

RF. 3: Autorização para utilização do sistema.
Descrição: O sistema deve permitir apenas ao responsável pelo hemocentro (gerente) indicar quem são os usuários autorizados a utilizar o sistema .
Processo: Usuário gerente designa os usuários funcionários com permissão para efetuar os registros dos doadores.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido da permissão ao funcionário do cadastro caso tenha sido efetuado com sucesso, senão, mensagem de erro.

# Exclusões do projeto / Fora do Escopo
Alguns itens não fazem parte do escopo do projeto, mas eles devem ser considerados e entendidos para não ocorrer nenhum erro:
- A interface deve ser simples. Para primeira entrega é preciso que tenha uma página inicial, com um campo para o login, uma página para o registro de dados dos doadores de sangue e outra para o usuário gerente definir os funcionários que possuem autorização para registrar doadores.
- Deve existir um cadastro para o gerente, no qual ele terá permissão para criar usuários funcionários e alterar suas permissões.
- Doadores com idade superior a 69 anos não devem ser cadastrados.
# Restrições
Algumas restrições adotadas para o projeto deve ser consideradas:
- O tempo para a primeira entrega deve ser seguido a risca, para não atrasar as outras duas entregas.
- O serviço Web deverá ser implementado em PHP, utilizando como o banco de dados o Mysql. Se o implementador tiver dúvidas sobre o funcionamento de alguma parte do projeto , deverá perguntar diretamente ao gerente.
- O tempo máximo para a primeira entrega será de duas semanas. Caso termine antes, deverá ser iniciada a próxima etapa para a segunda entrega.
# Premissas
Para a primeira entrega é preciso da disponibilidade do testador e cliente durante 4 horas semanais durante duas semanas. Se eles não estiverem disponíveis, provavelmente, a entrega será atrasada.

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Reginaldo Ré	20/09/2016
Gerente do Projeto	Luís Fernando	29/09/16