Declaração de Escopo

Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	28/11/16	Luís Fernando	Descrever o objetivo desse documento, situação atual e justificativa do projeto, objetivo SMART, escopo do produto, exclusões do projeto.
2.0	28/11/16	Luís Fernando	Descrever a exclusão do projeto, restrições, premissas e aprovações.

# Objetivos deste documento
Gerenciar o escopo do projeto requer um Plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos do escopo abordado nesse termo.
# Situação atual e justificativa do projeto
A declaração de escopo se enquadra no processo de definição dos requisitos do projeto e as datas para cada entrega. É preciso criar uma declaração de escopo para definir melhor cada etapa que será realizado no projeto: o passo a passo do que será implementado na primeira, segunda e terceira entrega, os requisitos funcionais de cada etapa e os critérios de aceitações.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto
O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação de cada entrega, respeitar as restrições e cronograma de execução e principalmente atender os objetivos abaixo:
- O sistema deve permitir o registro dos dados dos doadores de sangue, o sistema não deve permitir o registro de possíveis doadores com idade superior a 69 anos e o sistema deve permitir apenas ao responsável pelo hemocentro (gerente) indicar quem são os usuários autorizados a utilizar o sistema.
- O sistema deve informar dados relacionados a última doação (se existir) feita pelo usuário, deve permitir o registro dos dados dos exames e deve permitir o registro da aptidão, tempo inapto e a descrição da inaptidão, se inapto, do doador baseado nas questões e nos exames feitos ao doador.
- O sistema deve permitir o registro de bolsas de sangue e deve informar quantidade de bolsas de sangue no banco de sangue.
# Escopo do Produto
A segunda entrega do projeto consiste na seguinte etapa: o sistema deverá ser utilizado para registrar a informação dos seguintes procedimentos: Desde a passagem pelo balcão de atendimento, onde são recuperados ou registrados os dados do doador, passando pelas  triagens e finalizando na coleta . Abaixo encontra-se todos os requisitos com suas características que devem ser realizados nessa segunda etapa.
RF. 4: Informar dados da última doação do doador.
Descrição: O Sistema deve informar, caso exista, os dados relacionados a última doação do usuário(Ver Figura 1).
Entrada: .
Processo: Os dados serão extraídos do banco de dados
Saída: Dados do doador conforme a Figura 1.

Figura 1 – Resultados da Triagem da Última Doação

RF. 5: Registro dos dados dos exames (Ver Figura 2)
Descrição: O sistema deve permitir o registro dos dados dos exames conforme a Figura 2.
Entrada:.
Processo: Os dados devem ser gravados no banco de dados.
Saída: Mensagem confirmando o registro.
Figura 2 – Resultados da Triagem da Doação Atual

RF. 6: Registro da Aptidão do doador
Descrição: O sistema deve permitir o registro da aptidão do doador baseado nas questões e nos exames feitos ao doador. Caso inapto, registrar o tempo inapto e a descrição da inaptidão .
Processo: Os dados referentes a inaptidão devem ser inseridos no banco de dados.
Saída: Mensagem de confirmação bem sucedido.

# Exclusões do projeto / Fora do Escopo
Alguns itens não fazem parte do escopo do projeto, mas eles devem ser considerados e entendidos para não ocorrer nenhum erro:
- A interface deve ser simples. Para a segunda entrega é preciso que tenha uma página para informar os dados da última doação do doador.
- Uma página para registrar os dados da doação atual do doador.
- Uma página para registrar os dados relativos a aptidão do doador.
# Restrições
Algumas restrições adotadas para o projeto deve ser consideradas:
- O tempo para a primeira entrega deve ser seguido a risca, para não atrasar as outras duas entregas.
- O serviço Web deverá ser implementado em PHP, utilizando como o banco de dados o Mysql. Se o implementador tiver dúvidas sobre o funcionamento de alguma parte do projeto , deverá perguntar diretamente ao gerente.
- O tempo máximo para a segunda entrega será de duas semanas. Caso termine antes, deverá ser iniciada a próxima etapa para a terceira entrega.
# Premissas
Para a segunda entrega é preciso da disponibilidade do testador e cliente durante 4 horas semanais durante duas semanas. Se eles não estiverem disponíveis, provavelmente, a entrega será atrasada.

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Reginaldo Ré	28/11/16
Gerente do Projeto	Luís Fernando	28/11/16