# Planejamento
## 1.1 Visão Geral
Este documento estabelece e define a filosofia de gerenciamento, organização e os sistemas e procedimentos necessários para execução do Projeto HemoSystem; ele é propriedade do Projeto HemoSystem da LLVN e não poderá ser reproduzido, emprestado ou entregue sem a permissão do Gerente de Projeto.

## 1.2 Pré-requisitos
- Solicitação do projeto aprovada;
- Gerente de projeto definido.
## 1.3 Atividades

Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	31/08/2016	Luís Fernando	Definido visão geral e definido seção 1.3.1.

### 1.3.1 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto (4.2-PMBOK)
O objetivo desse documento é definir, preparar, integrar e coordenar todas as etapas do plano de gerenciamento de projeto para o desenvolvimento do Sistema de controle de doação do Centro de Doadores de Sangue.
Na saída, encontra-se um link para o acesso do plano de gerenciamento de projeto, e na entrada está o link de acesso para o termo de abertura do projeto. Ambos se encontram na mesma pasta do repositório, DocumentosProjeto.
Entrada:Termo de Abertura do Projeto(TAP_Luis.odt).
Saída: Plano de Gerenciamento do Projeto(PGP_Luis.odt).
### 1.3.2 Definir o escopo do projeto
Checklist
Finalidade:Descrever de forma clara as entregas do projeto
Entrada:Termo de Abertura do Projeto
Saída:
- Declaração de Escopo (Seção do Plano de Projeto ou Documento auxiliar);
- Estrutura Analítica do Projeto (EAP ou WBS)
### 1.3.3 Planejar o gerenciamento da qualidade (8.1-PMBOK)
Tipos de critério	Aplica para	Descrição
Critérios de aceitação	Entregas e Projeto	Define os critérios que serão usados para aprovar ou não a entrega. Podem ser entregas, aprovações ou eventos que devem ocorrer antes de sua conclusão.
Pré-requisitos ou Dependências	Atividades, Entregas e Fases	Define os pré-requisitos que devem estar disponíveis antes do início da atividade (materiais, pessoal, aprovações)

CheckList

Finalidade: Identificar os requisitos e padrões de qualidade do projeto e suas entregas e documentar como será verificado a conformidade dos mesmos.
Entrada:
Saída:
Plano de gerenciamento da qualidade Ou seção de qualidade no plano de projeto.
### 1.3.4Criar o cronograma e o orçamento do projeto

CheckList

Finalidade: Detalhar para cada pacote de trabalho, suas atividades. Para cada atividade definida, seus recursos necessários e duração prevista.
Entrada:
Saída:
- Cronograma.
- Orçamento.
### 1.3.5Planejar o gerenciamento das comunicações (10.1-PMBOK)

CheckList

Finalidade: Determinar as necessidades de informação das partes interessadas no projeto e definir quem irá gerá-la e quem irá recebê-la, quando e como será comunicada.
Entrada:
Saída: Plano de gerenciamento das comunicações ou Seção do plano de projeto atualizada.
### 1.3.6Analisar os riscos

CheckList

Finalidade:
- Aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e
- Diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao projeto.
Entrada:
Saída:
Plano complementar de riscos
### 1.3.7Determinar o controle integrado de mudanças
Ferramenta: Sistema de gestão de configuração com controle integrado de mudanças.
CheckList

## 1.4 Saída
### 1.4.1Plano de projeto