###### Termo de Abertura do Projeto
Organização: LLVN
Projeto: HemoSystem
Cliente: Professor Reginaldo Ré
Gerente do Projeto: Luís Fernando Cavalcante dos Santos
Previsão de Início: 27 de Setembro de 2016
Previsão de Término: 13 de Dezembro de 2016

Tabela de Versões
Data	Versão	Autor	Descrição
23 de Agosto de 2016	1.0	Luís Fernando	Definido ferramentas, nome do projeto, oportunidades e datas.
25 de Agosto de 2016	1.1	Luís Fernando	Definidos os objetivos, critérios de aceitação, pré-designação da equipe e premissas do projeto.z
29 de Agosto de 2016	1.2	Luís Fernando	Definido os riscos iniciais, entregas previstas e breve descrição do projeto.

Qual oportunidade está sendo aproveitada por meio deste projeto?
Com esse projeto, há a oportunidade de conhecer melhor como funciona alguns processos em centros de doação de sangue, desde dados técnicos até procedimentos que os funcionários devem efetuar para cada doador.
###### Objetivos do Projeto
- O objetivo desse projeto é de criar um sistema de Controle de Doação para um Centro de Doadores de Sangue.
- Tem como finalidade auxiliar as tarefas de triagem, coleta e estoque de sangue.
- Otimizar as rotinas de doação e os procedimentos do hemocentro.
- Auxiliar na identificação do doador até o momento em que a doação é concluída.
- Registrar informações de pessoas que doaram ou vão doar sangue em sua unidade, informações sobre as doações e sobre o estoque de sangue.
###### Entregas Previstas para o Projeto

- Primeira entrega: O sistema deve permitir o registro dos dados dos doadores de sangue [RF_1], o sistema não deve permitir o registro de possíveis doadores com idade superior a 69 anos [RF_2] e o sistema deve permitir apenas ao responsável pelo hemocentro (gerente) indicar quem são os usuários autorizados a utilizar o sistema[RF_3].
- Segunda entrega: O sistema deve informar dados relacionados a última doação (se existir) feita pelo usuário [RF_4], deve permitir o registro dos dados dos exames [RF_5] e deve permitir o registro da aptidão, tempo inapto e a descrição da inaptidão, se inapto, do doador baseado nas questões e nos exames feitos ao doador [RF_6].
- Terceira entrega: O sistema deve permitir o registro de bolsas de sangue [RF_7] e deve informar quantidade de bolsas de sangue no banco de sangue [RF_8].

###### Entregas e Critérios de Aceitação
- Entrega: Registro dos dados dos doadores de sangue apenas pelos usuários com permissão garantida pelo usuário gerente.
- Critérios de Aceitação: Sistema com dois níveis de acesso, para os funcionários e para o gerente. Não deve permitir o registro de possíveis doadores com idade superior a 69 anos.
- Entrega: Registro dos dados cadastrais do doador e os dados básicos da doação.
- Critérios de Aceitação: O sistema deve possibilitar o registro dos dados cadastrais do doador conforme Anexo I no documento de requisitos do sistema. Registro dos dados básicos da doação conforme o Anexo II.
- Entrega: Registro de dados da última doação e da doação atual.
- Critérios de Aceitação: O sistema deve possibilitar o registro dos dados da última doação conforme anexo III. Registro da doação Atual conforme Anexo IV.
- Entrega: Registro de bolsa de sangues.
- Critérios de Aceitação: O sistema deve possibilitar o registro de bolsa de sangues, devendo informar a quantidade de bolsas de sangue no banco de sangue.

###### Premissas do Projeto
- O sistema deverá ser multiplataforma
- Será desenvolvido em PHP.
- Deverá utilizar um SGBD ( Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) para armazenar as informações.
- Proporcionará funcionalidades em dois níveis de acesso, para o gerente e o funcionário.
- Deve permitir o uso em diferentes computadores em rede e compartilhar informações.
###### Restrições do Projeto
- O projeto tem data máxima de término para o dia 13/12/2016.
- O projeto permite que apenas o gerente possa indicar quais funcionários poderão utilizar o sistema. Somente os funcionários indicados pelo gerente poderão utilizar as funções relacionadas à triagem e coleta.

###### Cronograma Preliminar

Descrição	Data	Responsável
Documentação
Prototipagem
Reunião	Semanal	Todos
Desenvolvimento		Vinícius Ribeiro

###### Orçamento Preliminar
###### Total: R$ 0,00
###### Riscos Iniciais Relacionados ao Projeto

- Risco:	Possibilidade de ocorrer atrasos em algumas das etapas, gerando um atraso na finalização do todo o projeto.
  - Mitigação: Garantir que o cronograma seja seguido corretamente a fim de realizar o projeto por completo.

Sessão de Ferramentas e Controle de Versão:
- Ferramentas: https://github.com/LLVN
- Controle de Versão: https://github.com/LLVN/Luis/issues
###### Pré-designação da Equipe
- Gerente: Luís Fernando
- Analista: Felipe Fronchetti
- Testadora: Noemi Scherer
- Desenvolvedor: Vinícius Ribeiro
###### Assinantes do Termo
Reginaldo Ré – Proprietário do Centro de Doadores de Sangue.